Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En las fases desarrolladas se ha propuesto la estructura general del proyecto definiendo su alcance, los usuarios del sistema y los primeros módulos a desarrollar. Se estructuró el entorno de desarrollo, la conexión con la aplicación de control de versiones, una primera versión de la base de datos y se levantó el núcleo de la aplicación en Django con la creación de sus diferentes aplicaciones modularizadas para cumplir sus roles de manera independiente. El objetivo y la metodología de momento no ha cambiado. Se ha ejecutado una metodología ágil con iteraciones por módulo para evitar la pérdida de la visibilidad del proyecto al utilizar IA esto es fácil que ocurra. Por ende para mantener un control sobre las funcionalidades se ha dispuesto la programación por módulo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Evidencias: - Listado de Requerimientos -> Se visualiza el listado de requerimientos efectivamente ejecutados y programados en aplicación. - Código en Github - Diagrama de primer flujo donde me focalice. Mantener la calidad y objetivo ha sido un desafío debido a la utilización de herramientas avanzadas de programación. Esto lo he comentado en innumerables apartados durante el avance del proyecto, la utilización de estas herramientas genera que la aplicación crezca mucho cuando no se controla los prompt y muchas veces las funcionalidades quedan de formas que no estaban previstas. Es por ello que para maximizar la calidad y cuidar el alcance se ha comenzado a realizar la programación por módulos, probandolos intensamente de forma manual hasta validarlo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Han facilitado la ejecución del plan de trabajo, el trabajo individual, utilización de herramientas de programación. Las dificultades han sido la motivación debido a la utilización de estas herramientas que al día de hoy son inevitables, el estar trabajando también aporta cansancio para poder ejecutar de forma más efectiva el plan de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: De momento no se han realizado ajustes y tampoco eliminaciones.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Desarrollo de documentación más extensa que explique el trabajo de forma más acabada. LLenado, reestructuración y correcciones al informe inicial no realizadas aún. Retraso en finalización de funcionalidades del primer flujo planteado (creación de usuarios y registro de sesiones de atención de pacientes.)

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.